###### Z Á  P  I  S  N  I C  A

###### z rokovania druhého mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

###### konaného dňa 3. 10. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.

Neprítomný : p. Roman Repák, ospravedlnený.

Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.

Do návrhovej komisie  boli zvolení poslanci Ing. Glankovič a p. Dzvonárová .

Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 1, neprítomní – 3.

Za overovateľov  zápisnice boli určení  poslanci p. Bednarčák a p. Žulová.

Rokovanie prebiehalo podľa programu, ktorý bol schválený.

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržalo sa – 0, neprítomní – 3

K bodu č. 1 :  Úvod  - privítanie.

K bodu č. 2 :  Rekonštrukcia miestnych komunikácií a ich financovanie

Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch etáp ešte pred výberom zhotoviteľa stavby z toho dôvodu, že na celú akciu nebol dostatok finančných prostriedkov.

Do prvej etapy neboli zaradené vetvy:

„B“ – p. Minárik (z finančných dôvodov),

„I“ – p. Laca (nebola hotová kanalizácia),

„M“ – ku ihrisku (cudzí pozemok),

„K“ - medzi cintorínmi ( cudzí pozemok),

časť vetvy „A“ p. Mocný – p. Spišák (z finančných dôvodov).

I. etapa bola ukončená, skolaudovaná a Pôdohospodárska platobná agentúra Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR po vykonaní finančnej a fyzickej kontroly nám refundovala 220 000 EUR.

Požiadali sme na základe výzvy PPA o náhradu 14% DPH, čo predstavuje 30 000 EUR. Na túto stavbu sme získali z eurofondov a štátneho rozpočtu 250 000 EUR.

Dofinancovanie II. etapy je možné len z vlastných zdrojov. Finančné možnosti obce boli predložené na rokovanie, ako aj úsporný rozpočet II. etapy. Zabezpečenie finančných prostriedkov je možné aj predajom prebytočného majetku obce.

uznesenie č. 22 – OZ schvaľuje predaj časti parcely KN-C 13. Obecný úrad pripraví geometrický plán pre odpredaj dvoch parciel v areáli materskej školy. Obecný úrad vyhlási verejnú súťaž na predaj odčlenených parciel spolu s parcelou KN-C 859/10.OZ schvaľuje podľa §9 ods. 2b zákona 138/1991 Zb. podmienky pre vyhlásenie verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku obce a to parciel odčlenených z parcely 13 v k.ú. Kokošovce a pre parcelu 564 v k.ú. Kokošovce, kde kritériom je najvyššia ponúknutá cena

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 0, neprítomní - 1.

uznesenie č. 23 – OZ schvaľuje asfaltovanie vetvy „M“ v skrátenej forme podľa rozpočtu CMR a úpravu rigola p. Laca s osadením betónových rúr a ich zasypanie kamenivom podľa cenovej ponuky.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržalo sa – 1, neprítomní - 1.

K bodu č. 2 :  Rôzne

Prerokovanie listu p. Dvorščákovej a p. Štofka.

Podľa návrhu sme prekontrolovali ustanovenia zmluvy o budúcej zmluve, kde vlastník p. Dvorščáková dáva súhlas na spevnenie brehov rigola za týchto podmienok:

- rozsah vstupu na pozemok bude dohodnutý písomne so zhotoviteľom stavby Štreka,

- v prípade poškodenia majetku pri výstavbe vlastník požaduje odškodnenie (náhradu, finančné vyrovnanie),

- vlastník požaduje finančné odškodnenie za zastavaný pozemok,

- najneskôr do 1 roka od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavby MK Štreka, bude s obcou uzatvorená zmluva zohľadňujúca ďalšie požiadavky obce a vlastníka pozemkov,

- úprava jarčeka bude prevedená najneskôr pred uložením asfaltu na MK Štreka.

Vyjadrenie starostu k listu:

Tieto podmienky zmluvy doteraz neboli riešené, pretože:

- obec nemá právoplatné stavebné povolenie pre cestu Štreka. Stavebné povolenie bolo vydané 5.9.2011 a zverejnené verejnou vyhláškou 7.9.2011 na úradnej tabuli,

- obec navrhla, aby zmluvu pripravila p. Dvorščáková s p. Štofkom a predložili ju na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Túto možnosť pán Štofko odmietol.

Starosta podotkol, že voda tečie aj zo súkromných parciel „Studzinky“ s tým, či sa budú podieľať na zmluve aj iní účastníci, lebo obec bude správcom len 10 metrovej cesty s cyklistickým chodníkom.

Ak nebol daný súhlas na vpustenie vody na pozemok, prečo je potrebné spevňovať jeho brehy? Kde tečie Vaša voda zo striech a pozemkov? Prečo teraz riešime rigoly, keď ich neriešili naši pradedovia, dedovia a otcovia? Je vhodná doba na ich úpravu? Nepočkáme ešte 10-20 rokov? Tieto otázky položil starosta ako podnet pred vypracovaním zmluvy. Podotkol aj to, že terajšie vedenie obce rozumne hospodári s finančnými prostriedkami v tejto zložitej dobe, a že predošlé vedenie pripravovalo v rokoch 1991-1994 projekt kanalizácie obce, ktorý nebol ukončený, čím obec prišla o značné finančné prostriedky v sume 1 000 000,- Sk, ktoré mohli byť využité na iný účel,  napríklad na úpravu spomínaných rigolov.

Obec v zimnom období pripraví zmluvu zohľadňujúcu požiadavky obce a vlastníkov pozemkov, na ktorých sú rigoly.

O slovo požiadal pán Štofko.

V zmysle rokovacieho poriadku mu poslanci umožnili predniesť stanovisko.

Vyjadrenie p. Štofka sa rozchádzalo s jeho požiadavkami a požiadavkami p.  Dvorščákovej v liste a v zmluve o budúcej zmluve. Trval na prijatí uznesenia o príprave zmluvy s dátumom, napriek tomu, že je uvedený v zmluve o budúcej zmluve.

uznesenie č. 24 – OZ v Kokošovciach,

1.poveruje združenie obcí EKOTORYSA so sídlom Bajzova 14, 080 01 Haniska, IČO 37937278 podaním projektu na Ministerstvo životného prostredia v Bratislave, Prioritná os: 4.Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ:4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov pre výzvu: OP ŽP PO 4-11-39 a názvom: „Komplexné riešenie separovaného zberu v mikroregióne Združenia obcí EKOTORYSA“.

2. schvaľuje spolufinancovanie obce vo výške 5% oprávnených nákladov

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 0, neprítomní - 1.

uznesenie č. 25 – OZ schvaľuje predaj prebytočného majetku obce a to parcely KN-C 859/11 orná pôda o výmere 951m2 vedenej na LV č. 537 v k.ú. Kokošovce Ing. Michalovi Fečkovi za najvyššiu cenu ponúknutú vo verejnej súťaži 17,26 EUR/m2. Verejná súťaž bola vyhlásená obcou Kokošovce a zverejnená obecným rozhlasom obce, na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlačí (Prešovský Večerník) v zmysle §9a  zákona 138/1991 Zb.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 0, neprítomní - 1.

Obec potrebuje 10 stĺpov pre verejné osvetlenie pri ceste Štreka. V obci sú prebytočné stĺpy po miestnom rozhlase. Tieto stĺpy vyberú futbalisti a hasiči ako náhradu za príspevky od obce.

Obec preverí možnosť zmeny v projekte plynovod v ceste Štreka, napojenie z dvoch bodov ako jednoduchšie a lacnejšie riešenie.

uznesenie č. 26 – OZ schvaľuje, aby organizácie obce mali pridelenú sálu 1x ročne zdarma pre výročné členské schôdze.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 0, neprítomní - 1.

K bodu č. 4: Záver

Keďže viac návrhov nebolo, starosta rokovanie ukončil.

Ing. Vincent Ivanecký

starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Bednarčák  	........................................

p. Žulová	........................................