###### Z Á  P  I  S  N  I C  A

###### z rokovania trinásteho riadneho zasadnutia

###### obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.2.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.

Neprítomný :

Rokovanie zvolal a viedol starosta obce.

Do návrhovej komisie  boli zvolené  poslankyne:   p. Žulová a p. Mitrovská.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 1.

Za overovateľov  zápisnice boli určení  poslanci p. Bednarčák a Bc. Lipiner.

Na návrh Bc. Lipinera poslanci odhlasovali zmenu programu a to tak, že bod č.6 zaradili ako bod č.2 s tým, že ostatné body budú nasledovať v poradí podľa pôvodného programu, ktorý bol taktiež schválený.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0.

K bodu č. 1 :  Úvod  - privítanie.

K bodu č. 2 :  Organizačno-technické zabezpečenie projektu cezhraničnej spolupráce Prírodné dedičstvo -  ochrana - prevencia.

P. Mitrovská informovala o schválenom projekte cezhraničnej spolupráce poslancov a hasičov. Realizácia projektu bude v mesiacoch marec až júl 2013 v týchto aktivitách:

1. A- Úvodné stretnutie

B- Verejné obstarávanie

2. A- Vyhodnotenie verejných obstarávaní

B- Spoločné podujatie – teoretický seminár

3. A- Zabezpečenie technického vybavenia

B- Spoločné podujatie – praktická práca v teréne

4. A- Publikácia a propagačné materiály

B- Konferencia

C- Propagácia a publicita v Poľsku a na Slovensku

5.      Záverečná fáza projektu

Osoby zodpovedné za realizáciu projektu budú zverejnené na najbližšom zasadnutí OZ, ako aj podrobný rozpočet pre technické vybavenie požiarnej čaty.

K bodu č. 3 :  Kontrola plnenia uznesení.

-    uznesenie č. 68/2008 –  úloha trvá – potôčik Šmiga

- uznesenie č. 58 – nesplnené – parcela 13/3

- uznesenie č. 60 –splnené, VZN obce č.27

- uznesenie č. 61 – splnené, rozpočet obce na rok 2013

- uznesenie č. 62 – splnené, Mikulášska nádielka

- uznesenie č. 63 – splnené, odmeny poslancom

- uznesenie č. 64 – splnené, odmeny hlavná kontrolórk,

- uznesenie č. 65 -  darovacie zmluvy

- uznesenie č. 66 – splnené, plán kontrol

OZ berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení.

K bodu č. 4 :  Informácia o projektoch obce.

Cesta Štreka:

Kanalizácia:

Požiadali sme VVS a.s. Košice o rozšírenie kanalizácie v ceste Štreka. Rozhodnutie VVS a.s. doteraz nepoznáme.

Plynovod- vodovod:

Plynovod I. etapa bola ukončená, máme kolaudačné rozhodnutie. 22.1.2013 sme oslovili SPP, aby prevzali zhotovené dielo do svojej správy a navrhli sme im odkúpenie plynového zariadenia. E-mailom nám zaslali formulár k uzavretiu zmluvného vzťahu a kontakt na p. Vargu v Košiciach, ktorému máme predložiť potrebné doklady. V čase zhotovenia prvého projektu Plynovod cesta Štreka (2009) starosta podpísal vtedy potrebný protokol č.1001091008, kde je uvedený prenájom plynového zariadenia. Inú možnosť vtedy SPP neponúkalo.

uznesenie č. 67 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje predaj alebo prenájom novovybudovaného diela Kokošovce, cesta Štreka plynovod I. etapa prevádzkovateľovi SPP - distribúcia a.s. Bratislava.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

V tomto roku, podľa finančných možnosti obce, bolo by vhodné dokončiť II. etapu plynovodu a vodovodu. Pri výstavbe plynovodu II. etapa chceme využiť ryhu na spoločné uloženie plynovodu a vodovodu. K tomu je potrebné zmeniť stavebné (vodoprávne) povolenie na základe upraveného projektu vodovodu.

uznesenie č. 68 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje úpravu projektu vodovodu v ceste Štreka p. Antonom Rinďom za 1600,0 Eur, na základe jeho cenovej ponuky. Následne obecný úrad požiada o zmenu stavby pred dokončením Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, ktorý nám pôvodné povolenie vydal. Obec potom vyhlási verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby vodovod a plynovod II. etapa v ceste Štreka. Verejné obstarávanie nám zabezpečí p. Miroslav Kovalík.

Hlasovanie: za – 3, proti – 1, zdržalo sa – 3

Tento návrh nebol schválený.

II. etapa výstavby vodovodu a plynovodu je týmto pozastavená /ohrozená/  . Obecný úrad prerokuje možnosť úpravy ceny a poslanci zabezpečia nižšie cenové ponuky od iných projektantov vodovodu. Pôvodný projekt vodovodu je k dispozícií v kancelárií obecného úradu.

Vodojem Zimná studňa :

Rekonštrukciu vodojemu Zimná studňa, prameňa Balaxa a pripojenia na náš vodovod z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov odkladáme na neurčito.

Zateplenie budovy kultúrneho domu a výmena okien:

Podali sme projekt na Ministerstvo životného prostredia (Zelená investičná schéma) o nenávratný finančný príspevok. Schvaľovací proces nebol ešte ukončený.

OZ berie na vedomie informácie o projektoch obce.

K bodu č. 5 :  Informácie o výsledkoch hospodárenia obce za rok 2012.

Poslanci dostali kompletný výkaz o hospodárení obce spolu s pozvánkou.

Starosta upriamil pozornosť na stranu 8 tohto výkazu, kde sú kapitálové výdavky.

Obec investovala 53 390,00 Eur do: miestnych komunikácii, plynovodu a vodovodu v ceste Štreka, chodníkov na dolnom konci obce, nádob na separovaný zber odpadov a na prípravu a úpravu projektov. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sme získali z časti predajom obecného majetku vo výške 34 200,00 Eur a zvyšok sme ušetrili z bežného rozpočtu t.j. 19 190,00 Eur. Okrem toho sme splatili časť úveru a to 12 000,00 Eur, ktorý máme za cestu pod školou a za rekonštrukciu miestnych komunikácii ako 5%-ný podiel obce na projekte z roku 2010. V základnej škole sme počas vianočných prázdnin vymenili staré drevené okno v počítačovej miestnosti za nové, plastové.

Zvýšený počet detí v škole nám zabezpečuje aj vyšší príjem finančných prostriedkov. V roku 2013 škola potrebuje vymeniť krytinu na nízkej časti budovy (skorodovaný plech) a vymeniť plechové rebrové radiátory za panelové a upraviť rozvodné potrubie ústredného kúrenia.

Ako z prehľadu vyplýva máme nízke dane a nízky poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Náklady na odvoz komunálneho odpadu sú 10 330 Eur a príjmy 6 970 Eur, takže obec dopláca 3360,00 Eur občanom z rozpočtu na ich odpad.

Obec oveľa viac investuje, ako získa od občanov vo forme daní. Nízke dane majú za následok to, že nedokážeme realizovať niektoré projekty obce, hlavne vodovod Zimná studňa a rigol p. Gabáni - p. Krajňák.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na činnosť obecného úradu, Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu detí.

Na nasledujúce rokovanie pripravíme záverečný účet obce a výsledky hospodárenia obce necháme skontrolovať nezávislým audítorom p. Andraščíkom.

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obce za rok 2012 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

OZ berie na vedomie informácie o hospodárení obce za rok 2012.

K bodu č. 6 :  Úprava VZN obce o správnych poplatkoch (sadzobník).

Vzhľadom na zmenu zákona 145/95 Zb. od 1.1.2013 prijíma OZ toto uznesenie:

uznesenie č. 69 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje sadzobník správnych poplatkov ako úpravu VZN obce č.27 o správnych poplatkoch.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

Sadzobník správnych poplatkov tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice..

K bodu číslo 7 :   Prerokovanie pošty

-  občania obce Ivanecký Jozef, Dvorščáková Jana a Raclavský Radoslav užívajú obecný majetok a chcú si ho vysporiadať.

uznesenie č. 70 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje predaj prebytočného majetku obce a to parciel KN-C 425/6 o výmere 150 m2 Jozefovi Ivaneckému, Kokošovce 140, KN-C 425/7 o výmere 144 m2 Jane Dvorščákovej, Kokošovce 141 a KN-C 425/8 o výmere 65 m2 Radoslavovi Raclavskému, Kokošovce 138, zároveň schvaľuje najnižšiu cenu 15 Eur/m2 a  kúpu parcely KN-C 404/3 o výmere 30 m2 od  Radoslava Raclavského za cenu 15 Eur/m2 podľa novovytvoreného geom. plánu č. 27/2013.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

Obec zabezpečí znalecký posudok u p. Gardoša.

- na zabezpečenie prechodu z cesty Štreka na parcely medzi potoky obec odkúpi parcelu KN-C 881/21 od p. Jozefa Markuša, Kokošovce 31 a následne zamení tento pozemok s pánom Barňakom, vlastníkom susednej parcely KN-C 881/15.

uznesenie č. 71 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje odkúpenie parcely KN-C 881/21 od p. Jozefa Markuša, Kokošovce 31 za cenu 5,0 Eur/m2.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 1

- v zmysle zákona 154/2011 sa plat starostu prejednáva raz ročne:

- uznesenie č. 72 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje (potvrdzuje) plat starostu obce tak, ako mu bol schválený uznesením č.38 dňa 12.12.2011 a to:

- základný plat ako 1,65 násobok priemerného platu za predchádzajúci rok v národnom hospodárstve

- a zvýšenie základného platu o 10%

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

- firma Ekosvip predložila na schválenie dodatok, s ktorým boli poslanci oboznámení.

- uznesenie č. 73 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach neschvaľuje dodatok k plynovodu vo výške 1 643,00 Eur pre firmu Ekosvip Sabinov.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

- úprava rozpočtu obce pre rok 2013:

- uznesenie č. 74 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu:

06.3.0 635006 údržba vodovodu – 1 000,00 Eur

Prebytok rozpočtu – 2 570,00 Eur

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

Úprava rozpočtu obce tvorí 2013 tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.

- žiadosť Základná škola, Materská škola o finančný príspevok na Majáles.

- uznesenie č. 75 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje finančný príspevok 200 Eur na kultúrno- spoločenskú akciu Majáles 25.5.2013.

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržalo sa – 1

-žiadosť p. Minárik o odkúpenie nádrže:

- uznesenie č. 76 – Obecné zastupiteľstvo v Kokošovciach schvaľuje predaj prebytočného majetku obce a to oceľovej nádrže za 1000 Eur, bez faktúry za odkop, vyzdvihnutie a zásyp jamy vo výške 792, 00 Eur.

Hlasovanie: za – 7, proti – 0, zdržalo sa – 0

K bodu číslo 8 :    Interpelácie a návrhy poslancov,  rôzne

- Nadácia Orange má vyhlásený grant na finančný príspevok. Obecný úrad zistí podmienky a pokúsi sa pripraviť žiadosť na úpravu školského dvora.

- Vodovod porucha – obec znáša všetky náklady spojené s opravou vodovodu, ako aj náklady za vodu ktorá vytečie počas poruchy.

- poslanci navrhujú začať rokovanie ohľadom prenájmu vodojemu Zimná studňa s firmou Agroplus Prešov.

- vodovod Sigord – obecný úrad preverí možnosť odkúpenia vodovodu Sigord od VVS a.s. Košice

- cesta Štreka – obecný úrad zabezpečí terénne úpravy tak, aby pretekajúca voda z polí netiekla do záhrad pod cestou. Stavebná činnosť zničila vytvorenú zábranu proti vode.

-zemina v ryhe plynovodu a vodovodu dosadla, terén dorovnáme, alebo v tejto ryhe urobíme rigol, ako ochranu pred prívalovou vodou do záhrad.

- zmiešané plasty – frekvencia vývozu: - pre rok 2013 je harmonogram nezmeniteľný.

- obecný úrad upozorní nezodpovedných majiteľov psov na porušovanie zákona.

- obecný úrad zabezpečí plynulý odtok dažďovej vody z budovy kultúrneho domu

- obecný úrad kontroluje a riadi činnosť nezamestnaných v rámci drobných obecných služieb.

K bodu číslo 9 :  Informácie hlavnej kontrolórky

- bola prerokovaná „Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012“.

- záznam z kontroly faktúr došlých v priebehu I. polroka 2012, ich evidencia a úhrada v zákonom stanovenej lehote. Pri tejto kontrole neboli zistené nedostatky. Opatrenia sa nenavrhujú.

K bodu číslo 10: Záver.

Keďže viac návrhov nebolo, starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Vincent Ivanecký v.r.

starosta obce

Overovatelia zápisnice:

p. Bednarčák                           ..........................

Bc. Lipiner                               ..........................